SMLOUVA   O   DÍLO  č.

uzavřená podle § 2586 – 2635 Občanského zákoníku č. 89/2012

na  akci:

zpracování projektových dokumentací revitalizace veřejných ploch města Luby -

„Lokalita Staré paneláky“ a  „Náměstíčko u kulturáku a lokalita „U pily“

I.

Smluvní strany.

- Objednatel

Název:                            Město Luby

Se sídlem:                       Nám. 5. května 164, 351 37 Luby

IČ:                                  00254053
DIČ:                               CZ00254053

Zastoupené:                    Ing. Anitou Černíkovou, starostkou města

Kontaktní místo:            Městský úřad Luby

Kontaktní osoba:            Ing. Anitou Černíkovou, starostkou města

Telefon, E-mail:	     725 051 095

Zástupce objednatele pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních      :   Ing. Anita Černíková, starostka města

b) technických   :   bude doplněno před uzavřením smlouvy

a

- Zhotovitel

Název:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Bank. spojení:

Číslo účtu:

Telefon/E-mail:

Zástupce objednatele pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních      :

b) technických   :

II.

Výchozí podklady a údaje.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je:

- Nabídka zhotovitele na zpracování projektových dokumentací  ze dne:  …..

- Studie „Revitalizace veřejných ploch města Luby“ z 29.7. 2016

- Záznam ze vstupního jednání k uzavření memoranda o podmínkách smlouvy k ujasnění a upřesnění požadavků objednatele na zpracování PD v jednotlivých stupních .

III.

Předmět plnění.

Předmětem plnění je zpracování projektových dokumentací ve stupni  DUR, DSP a DPS  na revitalizace veřejných ploch v lokalitě „Staré paneláky“ a  na revitalizace veřejných ploch v lokalitě „Náměstíčko u kulturáku“ a  lokalita „U pily“.vč. zajištění nezbytných průzkumů, geodetického zaměření výškopisu a polohopisu, rešerše podzemních. inž. sítí,  ověření stavu dešťové kanalizace v řešených lokalitách a dendrologický průzkum vč.návrhu na sadové úpravy.

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění je zpracování a předání projektových dokumentací v jednotlivých stupních v rozsahu stanoveném vyhláškou  č. 499/2006 Sb. a jejími přílohami a vyhláškou č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a jednotlivých příloh k vyhlášce a to včetně výkazů výměr a rozpočtů pro každou jednotlivou stavbu samostatně.

Předmětem díla jsou i práce v nezbytném rozsahu s ohledem na předmět díla, které by mohly v průběhu zpracování a projednání PD být vyžádány.

Předmět plnění bude předáván po realizaci těchto výkonových fázích:

Geodetické zaměření výškopisu a polohopisu a rešerše podz. inž. sítí

Protokol  o ověření stavu dešťové kanalizace v řešených lokalitách

Dendrologický průzkum a návrh na sadové úpravy

PD v rozsahu  DUR

PD v rozsahu  DSP

PD ve stupni DPS vč. vč. výkazů výměr a rozpočtů

Předmětem díle je rovněž inženýrská činnost související se zajištěním příslušných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí vč. stavebního povolení.

Výstupy projektových prací budou předány v těchto počtech:

PD ve stupni DSP obě dokumentace  po 6 pare + 1x na CD ve formátu PDF

PD ve stupni DPS  obě dokumentace po 8 pare včetně archivního + 1 x na CD ve formátu PDF vč.

dokladové části

Rozpočty k DPS:                                     	1 paré + 1 x CD ve formátu EXCEL

Výkazy výměr k DPS:                             	1 paré + 1 x CD ve formátu EXCEL

IV.

Termíny provedení díla

- Termíny plnění předmětu smlouvy podle čl. III jsou následující:

Geodetické zaměření výškopisu a polohopisu a rešerše podz. inž. sítí do 1.11.2017

Protokol  o ověření stavu dešťové kanalizace v řešených lokalitách do 1.11.2017

Dendrologický průzkum a návrh na sadové úpravy do 1.11.2017

PD v rozsahu  DUR do 20.12.2017

PD v rozsahu  DSP do 7.3.2018

PD ve stupni DPS vč. vč. výkazů výměr a rozpočtů do 6.6.2018

- termín zahájení prací je termín uzavření této smlouvy,

    - objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny k projednání stavu rozpracovanosti PD v průběhu realizace celé zakázky a to max. 2x v kalendářním měsíci.

Za úplné dokončení a předání díla objednateli se má předání stavebních povolení s nabytím právní moci, které objednateli předá zhotovitel.

Zhotovitel je v souladu s obchodním zákoníkem oprávněn provést dílo kdykoliv od uzavření smlouvy do sjednaného termínu a objednatel je povinen řádně provedené dílo bez zjevných vad a nedodělků převzít.

- Termín dokončení a předání jednotlivých fází zakázky může být měněn pouze písemnou formou dodatkem k této smlouvě a po dohodě obou smluvních stran a to pouze z důvodů změny rozsahu díla.

V.

Cena.

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách.

2. Cena za dílo :

pro jednotlivé dokumentace revitalizace veřejných ploch v lokalitě „Staré paneláky“

a revitalizace veřejných ploch v lokalitě „Náměstíčko u kulturáku“ a  lokalita „U pily“.

Geodetické zaměření výškopisu a polohopisu a rešerše podz. inž. sítí:

pro lokalitu „Staré paneláky“                                                                       ………………………

pro lokalitu „Staré paneláky“                                                                       ………………………

Protokol  o ověření stavu dešťové:

pro lokalitu „Staré paneláky“                                                                        ………………………

pro lokalitu „Staré paneláky“                                                                        ………………………

Dendrologický průzkum a návrh na sadové úpravy :

pro lokalitu „Staré paneláky“                                                                        ………………………

pro lokalitu „Staré paneláky“                                                                        ………………………

PD v rozsahu  DUR  „ Lokalita Staré paneláky“                                          ……………………….

PD v rozsahu  DUR  „Náměstíčko u kulturáku“ a  lokalita „U pily“          ……………………….

PD v rozsahu  DSP  „ Lokalita Staré paneláky“                                           ………………………

PD v rozsahu  DSP  „Náměstíčko u kulturáku“ a  lokalita „U pily“           ……………………….

PD v rozsahu  DPS  „ Lokalita Staré paneláky“   vč. výkazů výměr

a rozpočtů                                                                                                    ………………………..

PD v rozsahu  DPS  „Náměstíčko u kulturáku“ a  lokalita „U pily“

vč. výkazů výměr a rozpočtů                                                                       ………………………..

IČ do nabytí právní moci  územních rozhodnutí a stavebních. povolení    …………………………

Cena celkem   bez DPH                                                                              ………………………..

Cena celkem   vč. DPH                                                                              ………………………..

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonných ustanovení platných a účinných

k okamžiku předání díla či jeho částí.

- Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu v souladu s podmínkami výzvy k podání nabídky

VI.

Platební a fakturační podmínky.

1. Objednatel bude hradit zhotovené dílo po částech dle předmětu smlouvy, na základě zhotovitelem

vystavených daňových dokladů takto:

-    po předání dokumentací ve stupni DUR   15 %  z celkové smluvní ceny

-    po předání územních rozhodnutí                 5%   z celkové smluvní ceny

-    po předání dokumentací ve stupni DSP     20 % z celkové smluvní ceny

-    po předání dokumentace ve stupni DPS vč. výkazů výměr a rozpočtů 50 % z celkové smluvní ceny

-    po předání stavebního povolení  zbývajících 10 % z celkové smluvní ceny.

- Faktury budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty a dalších platných přepisů.

- Faktury budou zhotovitelem vystaveny ve 4 vyhotoveních, z toho 3x pro potřeby objednatele. V textu faktur bude uváděn název projektů shodně s názvem uvedeným v této smlouvě vč. registračního čísla projektu.

- Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne prokazatelného doručení.

- Dílo zůstává ve vlastnictví zhotovitele až do jeho úplného zaplacení.

VII.

Záruční lhůta - odpovědnost za vady.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle platných norem a jakostních předpisů, a že po dobu záruční lhůty, která činí 36 měsíců od dokončení díla a předání díla, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

VIII.

## Podmínky zhotovení díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn, plnit svůj závazek i pomocí jiných způsobilých osob, které uvedl v nabídce.

- Předmětem díla jsou průzkumné práce a posudky, které mohou být v průběhu zpracování dokumentací v jednotlivých stupních nezbytné.

- Předmětem díla a ceny díla není autorský dozor zhotovitele - projektanta v rozsahu vyplývajícím z ustanovení odst. 4, § 152 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon).

IX.

Smluvní pokuty.

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním jednotlivých fází předmětu díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta plní pouze funkci sankční, a že sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za škodu a na uplatňování její náhrady. Smluvní strany se dohodly, že škoda až do výše smluvní pokuty bude hrazena pokutou a vymáhána bude až škoda přesahující smluvní pokutu.

X.

Ostatní ustanovení.

Technické dny

- Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby.

- Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení.

Důvěrné informace

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé ze smluvních stran, anebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

### Přerušení prací

- V případě dočasného přerušení anebo definitivního zastavení prací na díle ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně provedené práce a prokázané, účelně vynaložené náklady. Tyto budou uvedeny v písemném pořadí rozpracovaného díla na základě fyzického převzetí a odsouhlasení prací provedených zhotovitelem.

XI.

Závěrečná ustanovení.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě 15-ti dní od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

3. Tato smlouva je vypracována v pěti stejnopisech, ze kterých si zhotovitel ponechá po podepsání tři vyhotovení a objednatel dvě, každé vyhotovení má platnost originálu.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru zadavatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

5. Zhotovitel v případě spolufinancování předmětu díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

XII.

Podpisy smluvních stran.

Luby dne:

Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele:

…………………………………….                                                …………………………………….

Ing. Anita Černíková

starostka města Luby

Příloha:

- Nabídka zhotovitele